## Slide 1
PROJET IPDL
Phase d'Inception
Portail Institutionnel UMMISCO
Iterations | Increments | Jalon 1
Departement Genie Informatique — ESP / UCAD — 2025-2026

## Slide 2
La Phase d'Inception dans le PU
Une seule question a repondre :
Ce projet vaut-il la peine d'etre lance ?
Comprendre
Analyser le probleme, le contexte et les besoins grossiers
Valider
Confronter avec les acteurs reels du terrain
Decider
Repondre formellement au Jalon 1 et planifier la suite

## Slide 3
Vue d'ensemble — 3 iterations
1
Comprendre le probleme
Increment : Document de vision
2
Valider les besoins
Increment : CU + Classes + CR
3
Evaluer la faisabilite
Increment : Architecture + Jalon 1

## Slide 4
ITERATION 1
Comprendre le probleme
Objectif : Definir le perimetre, analyser le probleme et dresser un etat de l'existant.
Entree
Enonce du projet + site ummisco.fr existant
Activites
Analyse critique du site. Benchmark : ResearchGate, HAL, Zenodo, INRIA. Redaction document de vision. Premiere liste acteurs.
Increment
Document de vision : contexte, probleme, objectifs, utilisateurs cibles.
Ce qu'on a appris
Le site est obsolete. UMMISCO a des besoins specifiques. Un portail sur mesure est necessaire.

## Slide 5
ITERATION 2
Valider les besoins reels
Objectif : Confronter notre analyse au terrain en rencontrant les representants UMMISCO et modeliser les besoins.
Entree
Document de vision (iter.1). Liste preliminaire d'acteurs. Questions ouvertes : roles, simulations, droits.
Activites
Rencontre acteurs UMMISCO. 2 comptes rendus. Diagrammes CU (1/acteur). Diagramme de classes. Risques identifes.
Increment
6 acteurs + hierarchie. Diagrammes CU. Diagramme classes (9 entites). Decisions : ACL, 3 niveaux donnees, iframes.
Ce qu'on a appris
Roles dynamiques via ACL. Simulations = iframes. Validation humaine privilegiee sur IA pour les contenus.

## Slide 6
Decisions actees — Rencontre acteurs
Les points cles valides lors des echanges avec les representants UMMISCO
Modele ACL
Permissions granulaires, roles crees dynamiquement par l'admin. Auth via Keycloak.
3 niveaux de donnees
Public, Protege (membres UMMISCO), Prive (proprietaire uniquement).
Double flux publication
Chercheurs : direct. Etudiants/doctorants : validation humaine obligatoire.
Simulations = iframes
Integration des outils doctoraux (Evelop, carbone, capteurs) via iframes sans moteur lourd.
Front / Back separes
Separation physique et logique pour la securite SI. Hebergement serveur UCAD.
Multilinguisme FR/EN
Support natif avec adaptation dynamique. Dark mode obligatoire.

## Slide 7
ITERATION 3
Evaluer la faisabilite — Jalon 1
Objectif : Repondre a la question du Jalon 1 — faisabilite technique et organisationnelle du projet.
Entree
Besoins valides (iter.2). CU stables. React acte. Backend en arbitrage.
Activites
Architecture 4 couches definie. Risques evalues. Maquette haute fidelite. Priorisation fonctionnalites.
Increment
Architecture de reference. Maquette HD page accueil. Reponse argumentee au Jalon 1.
Ce qu'on a appris
Separation front/back indispensable. PWA pertinent pour mobilite africaine. Dark mode requis.

## Slide 8
JALON 1
La question centrale :
Ce projet est-il faisable avec
nos ressources et notre temps ?
OUI — sous conditions
Evaluation detaillee — slide suivante

## Slide 9
Jalon 1 — Evaluation de faisabilite
Faisabilite technique
Stack React + Node.js maitrisee. Architecture 4 couches definie. Simulations via iframes.
Besoins clarifies
Besoins valides en direct avec les acteurs. ACL, 3 niveaux de donnees, workflows actes.
Risques identifies
Backend (Laravel vs Spring Boot). Chatbot (OpenAI vs Ollama). Inventaire outils doctoraux.
Perimetre realiste
Fonctionnalites critiques et hautes clairement definies et atteignables dans le delai.
Valeur pour UMMISCO
Reponse a un besoin reel : valorisation, centralisation, visibilite internationale.

## Slide 10
Conditions & Plan d'action
Conditions au lancement
Arbitrage stack backend : Laravel vs Spring Boot
Reception du nouveau logo UMMISCO (source prof)
Inventaire des outils doctoraux a integrer en iframe
Choix chatbot IA : OpenAI (cloud) ou Ollama (local)
Prochaines etapes (Phase 2)
Schema base de donnees + tables ACL
Prototype interactif avec nouvelle charte graphique
Maquettes pages secondaires (axe, profil, back-office)
Configuration chatbot et tests d'integration

## Slide 11
Phase d'Inception
Completee.
3 iterations realisees avec increments documentes
Besoins valides directement avec les acteurs UMMISCO
Architecture de reference definie — React + Node.js
Jalon 1 : projet faisable, phase d'Elaboration validee
Departement Genie Informatique — ESP / UCAD