PROJET IPDL — DIC1

Portail Web Institutionnel UMMISCO

ummisco.ucad.sn

Phase 1 — Inception (Création)

Guide d'enquête & Cadre méthodologique UP

Département Génie Informatique — ESP UCAD

Groupe de 7 étudiants | Semaine 1

# 1. Cadre Méthodologique — Phase d'Inception (UP)

D'après le cours UP, la Phase 1 correspond à la phase de

Création, dont le jalon est : « Jalon des objectifs du cycle de vie ».

L'objectif fondamental de cette phase est de répondre à une question centrale :

Le projet vaut-il la peine d'être lancé ?

La Phase 1 ne comporte qu'une seule itération car son objectif est limité : valider la faisabilité et les objectifs du projet, pas encore construire quoi que ce soit.

Chaque itération produit des artéfacts de modèle et ajoute un incrément au modèle de cas d'utilisation, d'analyse, de conception, d'implémentation et de tests.

#### ⚙️ Les Activités (Enchainements principaux)

D'après les slides 14 et 15, le UP organise ses activités en 5 enchainements principaux notés G B C I D :

| Sigle | Enchainement | Intensité en Phase 1 |
| --- | --- | --- |
| G | Ensemble de Gestion | ▓▓░░░ Modéré |
| B | Ensemble des Besoins | ▓▓▓▓▓ Dominant |
| C | Ensemble de Conception | ▓░░░░ Faible |
| I | Ensemble d'Implémentation | ░░░░░ Quasi nul |
| D | Ensemble de Déploiement | ░░░░░ Quasi nul |

#### 📋 Ce que chaque activité implique concrètement pour votre projet

G — Gestion (planification initiale)

- Définir l'équipe et les rôles

- Estimer grossièrement le budget/temps

- Identifier les risques majeurs

- Produire un plan de projet initial

B — Besoins (activité centrale de la phase)

- Comprendre le contexte d'UMMISCO

- Identifier tous les acteurs (chercheurs, étudiants, admin...)

- Lister les cas d'utilisation de haut niveau

- Rédiger le document de vision

- Construire le glossaire métier

C — Conception (esquisse seulement)

- Proposer une architecture candidate très globale

- Identifier les composants principaux du système

- Pas de conception détaillée à ce stade

I & D — Implémentation / Déploiement (absents ou marginaux)

- Aucun code produit en Phase 1

- Aucun déploiement

À l'issue de cette phase, le groupe doit produire un document de vision complet qui couvre les 7 axes suivants.

## 1.1 Comprendre le contexte

- Quel est le problème exact qu'UMMISCO veut résoudre avec ce portail ?

- Pourquoi le site actuel (ummisco.ucad.sn) est-il insuffisant ?

- Quelles sont les contraintes existantes (techniques, organisationnelles) ?

## 1.2 Identifier les parties prenantes

Qui sont les utilisateurs cibles et qu'attendent-ils précisément ?

- Les chercheurs → publier des travaux, accéder aux datasets

- Les étudiants → quoi exactement ?

- Les partenaires / bailleurs → visibilité, rapports ?

- Le grand public → quelles informations ?

- Qui sont les administrateurs du système ?

## 1.3 Définir les cas d'utilisation de haut niveau

Quelles sont les grandes fonctions du système (sans entrer dans le détail) ?

- S'inscrire à un événement

- Soumettre une publication

- Gérer le contenu (admin)

- Télécharger un dataset

- Rechercher un personnel ou un projet

À produire : un diagramme de cas d'utilisation global esquissé à la fin de la semaine.

## 1.4 Délimiter le périmètre (scope)

Parmi les 7 points du périmètre listés dans le slide, lesquels font partie de la livraison finale vs d'une version future ?

| Fonctionnalité | Statut |
| --- | --- |
| Site public multilingue (FR par défaut) | À confirmer avec le client |
| Gestion actualités, événements et agenda | À confirmer |
| Base de données publications / projets / personnels | À confirmer |
| Portails thématiques (épidémiologie, climat, FabLab) | Version future ? |
| Catalogue de datasets (métadonnées, accès, licences) | À confirmer |
| Espace documentaire (rapports, thèses, présentations) | À confirmer |
| Formulaires (contact, collaboration, newsletter) | À confirmer |

## 1.5 Identifier les risques majeurs

- Risques techniques : choix de la stack, multilingue, sécurité de l'interface admin

- Risques organisationnels : disponibilité des informations, validation client

- Risques de délais : répartition du travail, jalons non respectés

## 1.6 Proposer une vision d'architecture initiale

- Quelle architecture ? (monolithique, micro-services, MVC ?)

- Technologies envisagées ? (React + Node, PHP/Laravel, CMS WordPress…)

- Base de données : relationnelle ou autre ?

## 1.7 Évaluer la faisabilité

- Le projet est-il réalisable avec les ressources disponibles (équipe, compétences, temps) ?

- Quelles compétences manquent dans l'équipe ?

# 2. Stratégie d'Enquête — Semaine 1

Pour répondre aux questions de la Phase 1, le groupe de 7 doit mener des enquêtes auprès de toutes les catégories d'utilisateurs cibles. Voici la répartition recommandée.

## 2.1 Répartition des rôles dans le groupe

| Membres | Cible à interviewer |
| --- | --- |
| Membres 1 — 2 | Chercheurs / Membres UMMISCO (dont le professeur référent) |
| Membres 3 — 4 | Étudiants (plus d'interviews = données plus riches) |
| Membre 5 | Partenaires / Bailleurs (si accessibles) |
| Membre 6 | Grand public / Enquête en ligne |
| Membre 7 | Coordination, synthèse et rédaction du livrable final |

Le membre coordinateur centralise les résultats au fur et à mesure — cela évite le rush en fin de semaine.

## 2.2 Questions à poser au professeur (membre UMMISCO)

C'est votre source primaire et la plus stratégique. Les questions sont regroupées par thème.

### Contexte et besoins

- Quel est le principal problème avec le portail actuel (ummisco.ucad.sn) ?

- Quelles informations sont les plus souvent demandées par des visiteurs externes ?

- Y a-t-il des fonctionnalités souhaitées qui sont complètement absentes aujourd'hui ?

### Contenu et données

- Combien de publications, projets et personnels sont à référencer environ ?

- Les datasets existent-ils déjà quelque part ? Sous quel format ?

- Qui sera responsable de mettre à jour le contenu après la livraison ?

### Administration du système

- Combien de personnes auront accès à l'interface d'administration ?

- Faut-il des niveaux de permissions différents (admin, éditeur, lecteur) ?

- Les formulaires de contact ou de soumission doivent-ils notifier quelqu'un par email ?

### Contraintes techniques

- Y a-t-il une contrainte sur la technologie à utiliser (PHP/Laravel, Django, WordPress…) ?

- Le site doit-il être hébergé sur les serveurs de l'UCAD ?

- Faut-il respecter une charte graphique ou une identité visuelle existante ?

## 2.3 Questions à poser aux étudiants

- Quand tu visites un site de laboratoire, qu'est-ce que tu cherches en premier ?

- As-tu déjà essayé de trouver une thèse ou un rapport sur ummisco.ucad.sn ? Avec quel résultat ?

- Quelle langue utilises-tu par défaut sur ce type de site ?

- Un espace personnel (compte étudiant) serait-il utile pour toi ?

## 2.4 Questions à poser aux chercheurs / partenaires

- Comment partagez-vous actuellement vos publications avec des collaborateurs externes ?

- Avez-vous besoin de déposer vous-mêmes vos travaux ou préférez-vous une validation préalable ?

- Quelle importance accordez-vous à la recherche par mots-clés et filtres thématiques ?

## 2.5 Questions transversales (à poser à tous les profils)

- Sur 10, quelle note donnez-vous au site actuel d'UMMISCO ?

- Quel appareil utilisez-vous le plus pour accéder à ce type de site ? (mobile / ordinateur)

- Citez 3 mots qui devraient caractériser le nouveau portail.

- Y a-t-il un site similaire que vous trouvez bien fait, comme référence ?

Technique clé : utilisez la relance « Pourquoi ? » après chaque réponse. Si votre interlocuteur dit « on veut valoriser les publications », demandez « à qui exactement ? dans quel but précis ? ». C'est ainsi qu'on découvre les vrais besoins cachés derrière les besoins exprimés.

# 3. Livrables de la Phase 1

À l'issue de la semaine 1, le groupe doit produire les documents suivants. Ils forment ensemble le dossier d'inception.

| Livrable | Contenu | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Document de vision | Contexte, objectifs, utilisateurs cibles, périmètre délimité | Essentiel |
| Glossaire métier | Vocabulaire spécifique à UMMISCO (dataset, chercheur associé, FabLab…) | Essentiel |
| Diagramme UC global | Les grands cas d'utilisation par acteur (esquisse) | Essentiel |
| Personas utilisateurs | Profils-types avec leurs besoins et comportements | Recommandé |
| Analyse de risques | Liste des risques + niveau de criticité (faible/moyen/élevé) | Recommandé |
| Plan de projet initial | Découpage en itérations, estimation des tâches | Recommandé |